| Tên Sinh Viên | Triệu Quốc Bình |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-062 |
| Lớp | HN-KS24-CNTT2 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý sự kiện cá nhân |
| Ngày nộp | 3/12/2025 |

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

“Hoàn thiện các chức năng cốt lõi giúp người dùng tạo, quản lý và theo dõi sự kiện cá nhân, bao gồm tạo sự kiện mới, xem lịch, phân loại, tìm kiếm và nhận thông báo nhắc nhở; đảm bảo dữ liệu được lưu trữ ổn định và giao diện dễ sử dụng.”

## 1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EM-01 | Là người dùng, tôi muốn tạo và quản lý các sự kiện cá nhân để không bỏ lỡ lịch quan trọng. | 5 | Must |
| 2 | EM-02 | Là người dùng, tôi muốn xem lịch sự kiện theo ngày/tuần/tháng để dễ theo dõi. | 3 | Must |
| 3 | EM-03 | Là người dùng, tôi muốn nhận thông báo trước khi sự kiện diễn ra để chuẩn bị kịp thời. | 8 | Should |
| 4 | EM-04 | Là người dùng, tôi muốn phân loại sự kiện theo nhóm (Công việc, Gia đình…) để quản lý tốt hơn. | 5 | Could |
| 5 | EM-05 | Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm sự kiện theo tên hoặc ngày để tra cứu dễ dàng. | 3 | Should |
| 6 | EM-06 | Là người dùng, tôi muốn đồng bộ dữ liệu qua nhiều thiết bị để không bị mất thông tin. | 13 | Won’t |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| 1. Tạo và Quản lý sự kiện | Người dùng nhập đầy đủ: Tên sự kiện – Thời gian – Địa điểm – Ghi chú |
|  | Cho phép sửa & xóa sự kiện |
|  | Không cho tạo sự kiện nếu tên trống |
|  | Sự kiện được lưu vào LocalStorage / database |
| 2. Xem lịch | Hiển thị danh sách sự kiện theo dạng Day/Week/Month |
|  | Người dùng chuyển đổi giữa các chế độ xem |
|  | Khi chọn ngày → hiện chi tiết sự kiện của ngày đó |
| 3. Nhắc nhở | Người dùng chọn thời điểm nhắc (10p, 1h, 1 ngày…) |
|  | Ứng dụng gửi thông báo đúng thời gian |
|  | Không tạo thông báo nếu sự kiện đã qua |
| 4. Phân loại sự kiện | Người dùng chọn nhóm khi tạo sự kiện |
|  | Có danh sách nhóm sự kiện mặc định |
|  | Lọc sự kiện theo nhóm |
| 5. Tìm kiếm | Tìm theo tên |
|  | Tìm theo ngày |
|  | Hiển thị kết quả ngay khi nhập từ khóa |

1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Tất cả AC của User Story được đáp ứng |
| 2 | Code đã được review & không còn bug nghiêm trọng |
| 3 | Unit test > 80% |
| 4 | UI/UX nhất quán, không lỗi giao diện |
| 5 | Tài liệu cập nhật (README / Hướng dẫn sử dụng) |
| 6 | Tính năng chạy được trên môi trường Dev & Demo |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| EM01 | 5 | CRUD, giao diện form, validation |
| EM02 | 3 | UI lịch khá đơn giản |
| EM03 | 8 | Phức tạp do xử lý thời gian & thông báo |
| EM04 | 5 | Thêm trường + UI lọc |
| EM05 | 3 | Tìm kiếm cơ bản |
| EM06 | 13 | Xử lý đồng bộ hoá dữ liệu phức tạp |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| EM01-Tạo sự kiện | EM01-T1 | An | Tạo UI form thêm sự kiện |
|  | EM01-T2 | Dương | Xử lý lưu sự kiện (CRUD) |
|  | EM03-T3 | Yến | Kiểm thử thao tác tạo/sửa/xóa |
| EM02-Xem lịch | EM02-T1 | An | Tạo UI Calendar view |
|  | EM02-T2 | Tiến | Hiển thị sự kiện theo ngày/tuần/tháng |
|  | EM02-T3 | Bình | Test chuyển chế độ xem |
| EM03-Nhắc nhở | EM03-T1 | Tiến | Logic tính thời gian nhắc |
|  | EM03-T2 | Dương | Trigger notification |
|  | EM03-T3 | An | Kiểm tra độ chính xác giờ nhắc |
| EM04-Phân loại sự kiện | EM04-T1 | Bình | Tạo danh sách nhóm |
|  | EM04-T2 | Yến | Thêm bộ lọc nhóm |
|  | EM04-T3 | Dương | Kiểm thử lọc sự kiện |
| EM05-.Tìm kiếm | EM05-T1 | Tiến | Tạo thanh tìm kiếm |
|  | EM05-T2 | An | Xử lý tìm theo từ khóa & ngày |
|  | EM05-T3 | Tiến | Test kết quả tìm kiếm |
| EM06- Sync data | EM06-T1 | Bình | Tạo cơ chế đọc/ghi dữ liệu đồng bộ giữa thiết bị |
|  | EM06-T2 | Dương | Giải quyết xung đột khi hai thiết bị sửa cùng lúc |
|  | EM06-T3 | Yến | Test trên 2–3 thiết bị, kiểm tra trường hợp xung đột |

2.2 Kanban Board

| User Story | Task | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 | EM01-T1 |  |  |  |  | X |
|  | EM01-T2 |  |  |  | X |  |
|  | EM01-T3 | X |  |  |  |  |
| EM-02 | EM02-T1 |  |  |  |  | X |
|  | EM02-T2 |  | X |  |  |  |
|  | EM02-T3 | X |  |  |  |  |
| EM-03 | EM03-T1 |  | X |  |  |  |
|  | EM03-T2 | X |  |  |  |  |
|  | EM03-T3 |  |  | X |  |  |
| EM-04 | EM04-T1 |  |  |  |  | X |
|  | EM04-T2 |  |  |  | X |  |
|  | EM04-T3 | X |  |  |  |  |
| EM-05 | EM05-T1 |  |  |  |  | X |
|  | EM05-T2 |  | X |  |  |  |
|  | EM05-T3 |  |  | X |  |  |
| EM-06 | EM06-T1 |  | X |  |  |  |
|  | EM06-T2 | X |  |  |  |  |
|  | EM06-T3 |  |  | X |  |  |

Giải thích thay đổi

## EM-01 — Tạo & Quản lý Sự kiện

| Task | Thay đổi | Lý do |
| --- | --- | --- |
| EM01-T1 – Tạo UI Form sự kiện | Hoàn tất, chuyển sang Done. | UI đơn giản → hoàn thành sớm để các task logic dựa vào. |
| EM01-T2 – Xử lý CRUD lưu sự kiện | Chuyển sang In Review thay vì Done. | Cần review logic trước khi giao cho Tester, tránh bug nghiêm trọng. |
| EM01-T3 – Test CRUD | Chuyển về Todo (chưa bắt đầu). | Không thể test khi CRUD chưa review xong để đảm bảo tính ổn định. |

## EM-02 — Xem lịch (Day/Week/Month)

| Task | Thay đổi | Lý do |
| --- | --- | --- |
| EM02-T1 – UI Calendar View | Mark Done. | UI độc lập, không phụ thuộc logic hiển thị. |
| EM02-T2 – Hiển thị sự kiện theo Day/Week/Month | Đang In Progress, tách logic Day, Week, Month riêng. | Giảm độ phức tạp, dễ test từng chế độ. |
| EM02-T3 – Test chuyển chế độ xem | Chuyển về Todo. | Logic chưa hoàn tất → chưa test được. |

## EM-03 — Nhắc nhở Sự kiện

| Task | Thay đổi | Lý do |
| --- | --- | --- |
| EM03-T1 – Logic tính thời gian nhắc | In Progress, bổ sung kiểm tra “nhắc đã qua”. | Tránh tạo notification sai thời điểm. |
| EM03-T2 – Trigger notification | Giữ Todo, tách thành module riêng (scheduler + trigger). | Notification phụ thuộc permission + service worker → cần xử lý riêng. |
| EM03-T3 – Test độ chính xác giờ nhắc | Chuyển Pending. | Không thể test khi trigger (T2) chưa hoàn thành. |

## EM-04 — Phân loại sự kiện theo nhóm

| Task | Thay đổi | Lý do |
| --- | --- | --- |
| EM04-T1 – Tạo danh sách nhóm | Đã Done, tạo nhóm mặc định. | Đây là phần đơn giản → hoàn thành sớm để hỗ trợ T2, T3. |
| EM04-T2 – Bộ lọc nhóm | Đưa vào In Review, thêm hỗ trợ multi-select. | Kiểm tra UI/UX xem multi-select có gây rối không. |
| EM04-T3 – Test lọc nhóm | Chuyển về Todo. | Chỉ test sau khi bộ lọc nhóm hoàn tất & review xong. |

## EM-05 — Tìm kiếm sự kiện

| Task | Thay đổi | Lý do |
| --- | --- | --- |
| EM05-T1 – UI thanh tìm kiếm | Đưa vào Done. | UI đơn giản, hoàn thành sớm để gắn logic. |
| EM05-T2 – Logic tìm kiếm keyword & date | In Progress, thêm fuzzy search + normalize ký tự. | Giúp tăng độ chính xác tìm kiếm tiếng Việt. |
| EM05-T3 – Test kết quả tìm kiếm | Chuyển Pending. | Logic đang xử lý → chưa test. |

## EM-06 — Đồng bộ dữ liệu nhiều thiết bị

| Task | Thay đổi | Lý do |
| --- | --- | --- |
| EM06-T1 – Cơ chế đồng bộ dữ liệu | In Progress, chuyển mô hình sang local-first. | Đảm bảo vẫn hoạt động offline, sau đó sync khi online. |
| EM06-T2 – Merge dữ liệu & xử lý xung đột | Chuyển Todo, tách thành logic riêng. | Xung đột dữ liệu là khó nhất → cần xử lý sau khi sync cơ bản chạy. |
| EM06-T3 – Test sync trên nhiều thiết bị | Pending. | Không thể test khi T1 và T2 chưa hoàn tất ổn định. |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Task | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| EM01 – Tạo và Quản lý Sự kiện | EM01-T1 – Tạo UI form thêm sự kiện | Medium | UI có thể hiển thị sai, form lỗi |
|  | EM01-T2 – Xử lý lưu sự kiện (CRUD | High | Lỗi logic, ghi sai dữ liệu |
|  | EM01-T3 – Kiểm thử CRUD | Medium | Bỏ sót case |
| EM02 – Xem lịch | EM02-T1 – Tạo UI calendar | Medium | Giao diện lịch có thể rối |
|  | EM02-T2 – Hiển thị sự kiện theo ngày/tuần/tháng | High | Logic có thể lọc sai |
|  | EM02-T3 – Test chuyển chế độ xem | Medium | Chưa test hết range ngày/tuần/tháng |
| EM03 – Nhắc nhở sự kiện | EM03-T1 – Tính thời gian nhắc | High | Xử lý thời gian dễ sai |
|  | EM03-T2 – Trigger notification | High | Notification dễ không được kích hoạt |
|  | EM03-T3 – Test độ chính xác | Medium | Trễ hoặc sai thời điểm |
| EM04 – Phân loại sự kiện | EM04-T1 – Tạo danh sách nhóm | Low | Nhóm trùng, thiếu nhóm |
|  | EM04-T2 – Bộ lọc nhóm | Medium | Lọc sai dữ liệu |
|  | EM04-T3 – Test lọc | Low | Không phát hiện lỗi khi nhiều nhóm |
| EM05 – Tìm kiếm sự kiện | EM05-T1 – UI thanh tìm kiếm | Low | UI lỗi hoặc không responsive |
|  | EM05-T2 – Logic tìm kiếm theo từ khóa/ngày | Medium | Match sai, không tối ưu |
|  | EM05-T3 – Test kết quả tìm kiếm | Medium | Bỏ sót case, kết quả sai |
| EM06 – Đồng bộ dữ liệu | EM06-T1 – Nguồn dữ liệu / API | High | Lỗi kết nối, timeout, API không ổn định |
|  | EM06-T2 – Merge dữ liệu | High | Xung đột dữ liệu, overwrite sai |
|  | EM06-T3 – Test | Medium | Không test hết case, dữ liệu bị xung đột ngầm |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM-01 | X |  |  |  | Chức năng chính |
| EM-02 | X |  |  |  | Không thể thiếu |
| EM-03 |  | X |  |  | Tăng trải nghiệm |
| EM-04 |  |  | X |  | Không quan trọng |
| EM-05 |  | X |  |  | Hỗ trợ người dùng |
| EM-06 |  |  |  | X | Quá lớn cho Sprint này |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

| Task | Mô phỏng quá trình phát triển (Dev Simulation) |
| --- | --- |
| EM01-T1 – Tạo UI Form sự kiện | Dev dựng giao diện gồm các trường: Tên, Ngày, Giờ, Địa điểm, Ghi chú → Kiểm tra responsive → Hiển thị form lên Calendar Page |
| EM01-T2 – Xử lý CRUD sự kiện | Khi người dùng nhập đủ form → nhấn “Tạo” → hàm createEvent(eventObj) lưu vào localStorage → render lại danh sách. Khi sửa → load data lên form → update rồi lưu lại. Khi xóa → removeItem trong storage → render lại. |
| EM02-T2 – Hiển thị sự kiện theo Day/Week/Month | Dev tách logic 3 hàm: renderDay(), renderWeek(), renderMonth() → mỗi hàm lọc sự kiện theo phạm vi ngày tương ứng → đưa vào Calendar grid. |
| EM03-T1 – Logic nhắc nhở | Dev tạo hàm tính thời gian nhắc: reminderTime = eventTime - offset → nếu reminderTime > now → tạo setTimeout để kích hoạt. Nếu tab background → service worker thực hiện. |
| EM04-T2 – Bộ lọc nhóm | Khi user chọn nhóm → hàm filterByGroup() lọc danh sách eventList theo groupId → cập nhật UI. |
| EM05-T2 – Tìm kiếm | Khi user nhập từ khóa → normalize tiếng Việt → tìm theo title + date → trả về danh sách sự kiện phù hợp → hiển thị realtime. |
| EM06-T1 – Đồng bộ dữ liệu | Dev tạo mô hình local-first: dữ liệu được ghi vào local trước → khi online → sync lên server → server trả về phiên bản đã merge. |

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 – Tạo sự kiện mới | Tên: “Họp nhóm”, thời gian hợp lệ | Nhấn “Tạo sự kiện” | Sự kiện được lưu và hiển thị trong lịch |
| TC02 – Không nhập tên sự kiện | Tên trống | Nhấn “Tạo sự kiện” | Hiện thông báo lỗi “Tên sự kiện không được để trống” |
| TC03 – Chuyển chế độ xem |  | Chuyển Day → Week → Month | UI đổi đúng chế độ, sự kiện hiển thị chính xác |
| TC04 – Nhắc nhở sự kiện | Chọn “Nhắc trước 10 phút” | Chờ thời điểm nhắc | Notification hiển thị đúng giờ |
| TC05 – Tìm kiếm theo tên | “Sinh nhật” | Nhập từ khóa | Hiện danh sách sự kiện chứa từ khóa |
| TC06 – Lọc sự kiện theo nhóm | Nhóm “Gia đình” | Áp dụng lọc | Chỉ hiển thị sự kiện thuộc nhóm Gia đình |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Khi chuyển Day → Week → Month quá nhanh, lịch trống | High | Thêm cơ chế debounce 200–300ms | Đã fix, UI hiển thị ổn định |
| B02 | Notification không chạy khi tab bị thu nhỏ | High | Dùng Service Worker + Notification API | Hoạt động bình thường |
| B03 | Tìm kiếm tiếng Việt không khớp khi bỏ dấu | Medium | Thêm normalize Unicode (xóa dấu) | Kết quả tìm kiếm chính xác |
| B04 | Bộ lọc nhóm không reset | Low | Reset state filter bằng hàm clearFilter() | Đã sửa |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay làm gì | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Log 1 | Hoàn thiện UI form sự kiện | Làm logic CRUD | Thiếu dữ liệu test |
| Log 2 | Làm UI Calendar | Hiển thị sự kiện Day/Week/Month | Thuật toán hơi phức tạp |
| Log 3 | Hoàn thiện filter nhóm | Làm test tìm kiếm | Dữ liệu tìm kiếm nhiều edge cases |
| Log 4 | Hoàn thiện logic nhắc nhở | Test notification | Tab background không ổn định |
| Log 5 | Làm sync dữ liệu | Xử lý xung đột | API mock chưa ổn |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành phần lớn chức năng Must-have | Chức năng nhắc nhở phức tạp, tốn thời gian | Không hoàn thành Story EM06 (Sync) |
| UI Calendar đẹp, dễ dùng | Một số task bị chậm gây blocker | Unit test không đủ 80% như DoD yêu cầu |
| Tìm kiếm & phân loại hoạt động mượt sau tối ưu | Thiếu quy chuẩn code style → khó review | Một số bug xuất hiện muộn, sửa gấp |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

### 1. Chuẩn hóa lại coding convention

- Dùng Prettier + ESLint để đảm bảo code đồng nhất.

- Giảm xung đột khi review code.

### 2. Chia nhỏ task kỹ hơn

- Tránh tình trạng 1 task ước lượng 5 điểm nhưng thực ra rất lớn.

- Dễ theo dõi tiến độ và gán người hơn.

### 3. Bắt buộc cập nhật Kanban mỗi ngày

- Tránh trường hợp task “In Progress” quá lâu.

- Giúp Scrum Master phát hiện blocker sớm.

### 4. Review code theo checklist rõ ràng

Checklist đề xuất:

- AC đã đáp ứng?

- Không còn console.log?

- UI không bị vỡ trên mobile?

### 5. Tự động hóa test cơ bản

- Thêm smoke test (kiểm tra giao diện chính).

- Giảm rủi ro bug xuất hiện lại sau khi merge.

### 6. Áp dụng "Definition of Ready" (DoR)

### Một User Story Ready khi:

- Mô tả rõ ràng

- Có AC

- Đã hiểu rõ UI

- Không còn mơ hồ
 → Giảm thời gian hỏi lại PO.

7.3 Bài học kinh nghiệm

- Không nên để nhiều Story phụ thuộc nhau trong cùng Sprint, vì gây tắc nghẽn khi một task chậm.

- Nên ưu tiên làm xong logic trước UI, để Tester có thể kiểm thử sớm.

- Phải demo sớm giữa Sprint (Mid-Sprint Review) để phát hiện sai hướng.

- Ước lượng cần thực tế hơn – EM03 và EM06 bị đánh giá thấp, dẫn đến trễ.

- Daily Scrum phải tập trung hơn, tránh kể nhiều chi tiết không cần thiết.

- Cần chuẩn hóa quy trình test từ sớm, tránh để cuối Sprint mới test dồn.

- Giao tiếp nội bộ rất quan trọng – nhiều bug xảy ra do hiểu sai yêu cầu.

- Luôn viết log lỗi rõ ràng, đặc biệt các lỗi liên quan thời gian và đồng bộ.